1. User Story được chọn

User Story: Tạo tính năng giỏ hàng trong ứng dụng bán hàng trực tuyến

- Vai trò: Người dùng

- Mục đích: Thêm sản phẩm vào giỏ, xem giỏ, chỉnh sửa số lượng, xóa sản phẩm

- Lợi ích: Tạo trải nghiệm mua sắm và chuẩn bị đặt hàng

2. Chia nhỏ User Story thành các Task

| Task | Mô tả | SP |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế UI giỏ hàng | Tạo giao diện hiển thị danh sách sản phẩm, nút tăng/giảm số lượng, tổng tiền | 3 |
| Thiết kế API giỏ hàng (backend) | API: thêm sản phẩm, xóa sản phẩm, cập nhật số lượng, lấy danh sách | 5 |
| Kết nối API – xử lý logic frontend | Gọi API, quản lý state giỏ hàng, cập nhật UI theo thời gian thực | 5 |
| Xử lý thêm sản phẩm vào giỏ hàng | Từ trang sản phẩm → thêm vào giỏ, kiểm tra tồn tại | 3 |
| Xử lý xóa sản phẩm khỏi giỏ | Loại bỏ sản phẩm, cập nhật lại tổng tiền | 2 |
| Tính toán tổng tiền và phí | Sum price, tính phí vận chuyển (nếu có), giảm giá | 3 |
| Kiểm thử tính năng giỏ hàng (unit + UI test) | Kiểm thử hành vi API, UI, business rule | 3 |
| Viết tài liệu (optional) | API docs, hướng dẫn QA, ghi chú dev | 1 |

Tổng Story Points ≈ 25 SP

Giải thích lý do chia nhỏ như trên

- Tách riêng UI – API – logic giúp phân công theo chuyên môn (Frontend/Backend).

- Tách từng hành vi người dùng giúp đơn giản hóa test và giảm rủi ro kéo dài User Story.

- Task “Tính tổng tiền” để xử lý logic riêng vì đây là phần dễ lỗi

3. Lập kế hoạch Sprint

Giả sử nhóm của bạn có:

Velocity của nhóm = 20 Story Points / Sprint

User Story “Giỏ hàng” đang có tổng 25 SP ⇒ không thể làm hết trong Sprint.

Ta chia theo thứ tự ưu tiên (MoSCoW hoặc INVEST):

Sprint Goal:

Hoàn thiện chức năng giỏ hàng cơ bản cho phép người dùng thêm sản phẩm, xem danh sách giỏ hàng và điều chỉnh số lượng.

Sprint Backlog đề xuất (20 SP)

| Ưu tiên | Task | SP |
| --- | --- | --- |
| Must | Thiết kế UI giỏ hàng | 3 |
| Must | API giỏ hàng | 5 |
| Must | Kết nối API & xử lý logic frontend | 5 |
| Should | Xử lý thêm sản phẩm | 3 |
| Should | Xử lý cập nhật/xóa sản phẩm | 2 |
| Should | Tính tổng tiền | 3 |

➡ Tổng = 21 SP → hơi vượt Velocity
Điều chỉnh: bỏ bớt 1 task tổng tiền (3 SP) sang Sprint sau