Ứng dụng quản lý công việc

- Sử dụng phương pháp ước lượng

- Tạo công việc

  - Vai trò: Người dùng

  - Mục đích: Thêm các công việc mới

  - Giải thích: Ghi chú lại những công việc và theo dõi, quản lý tiến độ công việc

- Tạo planning poker để dánh giá story point:

| Tên thành viên | Điểm đánh giá story point |
| --- | --- |
| Đ1 | 3 |
| Đ2 | 3 |
| H | 5 |
| N | 8 |

- Điểm story point = 5

- Tìm công việc

  - Vai trò: Người dùng

  - Mục đích: Tìm kiếm thông tin theo từ khóa

  - Giải thích: Giúp người dùng nhanh chóng tra cứu và quản lý danh sách công việc lớn.

- Tạo planning poker để dánh giá story point:

| Tên thành viên | Điểm đánh giá story point |
| --- | --- |
| Đ1 | 3 |
| Đ2 | 3 |
| H | 5 |
| N | 8 |

- Điểm story point = 5

- Xác định mục tiêu của sprint

Trong sprint có 2 mục tiêu chính đó là:

- Tạo công việc

- Tìm công việc

- Lập kế hoạch phân chia công việc

| User story | Phân chia task | Người thực hiện | Ước lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| Tạo công việc | Tạo giao diện | Đ1 | 5 |
|  | Kiểm tra dữ liệu khi nhập | Đ2 | 3 |
|  | Viết API để tạo công việc | H | 8 |
| Tìm công việc | Tạo giao diện | Đ1 | 5 |
|  | Tạo bộ lọc | H | 3 |
|  | Viết API tìm kiếm | N | 8 |

- Sử dụng velocity

- Đối với User story có tổng số story point = 16.

- Nhóm có thể hoàn thành các story point trong sprint này.