- Xác định Mục tiêu Sprint

- Người dùng có thể bắt đầu sử dụng ứng dụng để ghi lại công việc.

- Quản lý được danh sách nhiệm vụ hằng ngày.

- Chọn User Stories từ Product Backlog

- Tạo công việc

- Vai trò: Người dùng

- Mục tiêu: Thêm công việc mới

- Lợi ích: Quản lý được các nhiệm vụ cần làm

- Lý do chọn:
Đây là chức năng cốt lõi của ứng dụng. Nếu không có nó, người dùng không thể bắt đầu quản lý công việc

- Xem và tìm kiếm công việc

- Vai trò: Người dùng

- Mục tiêu: Xem danh sách công việc và tìm kiếm nhanh

- Lợi ích: Dễ dàng tra cứu và theo dõi

- Lý do chọn:
Sau khi tạo công việc, người dùng cần xem lại và tìm kiếm để quản lý danh sách hiệu quả.

- Phân chia User Stories thành các Task nhỏ

| User story | Phân chia task | Người thực hiện | Ước lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| Tạo công việc | Tạo giao diện | Đ1 | 5 |
|  | Kiểm tra dữ liệu đàu vào | Đ2 | 3 |
|  | Viết API để tạo công việc | H | 8 |
| Tìm công việc | Tạo giao diện | Đ1 | 5 |
|  | Tạo bộ lọc | H | 3 |
|  | Viết API tìm kiếm | N | 8 |

- Ước lượng công việc theo T-shirt Size

- Tạo công việc

- T-shirt size: Medium (M)

Lý do:

- Có nhiều bước xử lý: form, validation, API, lưu DB

- Nhưng logic chưa quá phức tạp

- Tương đương tầm 2–3 ngày phát triển

- Xem & tìm kiếm công việc

- T-shirt size: Medium (M)

Lý do:

- Cần hiển thị danh sách, API search, filter, có thể thêm phân trang

- Cần xử lý nhiều tình huống: danh sách trống, kết quả tìm kiếm, tốc độ