- Chia nhỏ User Story thành các task

- Thiết kế giao diện form đăng ký

Tạo giao diện đăng ký gồm các trường: tên, email, mật khẩu, xác nhận mật khẩu.

- Kiểm tra dữ liệu đầu vào

Kiểm tra các điều kiện:

- Email đúng định dạng

- Mật khẩu đủ mạnh

- Xác nhận mật khẩu trùng nhau

- Tạo API đăng ký tài khoản

API tạo người dùng mới, mã hóa mật khẩu, lưu DB.

- Kiểm tra dữ liệu server

- Kiểm tra email đã tồn tại hay chưa

- Đảm bảo dữ liệu an toàn trước khi ghi DB

- Lưu thông tin người dùng vào cơ sở dữ liệu

Tạo bảng user, xử lý câu lệnh insert, mã hóa mật khẩu bằng bcrypt.

- Gửi email xác thực

Tạo email xác nhận tài khoản và gửi đến người dùng.

- Hiển thị thông báo kết quả cho người dùng

Hiển thị popup hoặc thông báo.

2. Lý do lựa chọn các task

-     Chọn theo hành động người dùng

Người dùng cần nhập thông tin → form đăng ký → xử lý backend → phản hồi kết quả.
Do đó, chia ra UI – xử lý – thông báo.

- Chọn theo quy trình kỹ thuật

Một User Story đăng ký tài khoản thường có:

- Giao diện

- Kiểm tra dữ liệu

- API xử lý

- Lưu trữ DB

- Gửi xác thực

- Trả kết quả

- Đảm bảo User Story được hoàn thành đầy đủ

Tập hợp task đảm bảo người dùng:

- Nhập thông tin

- Dữ liệu được kiểm tra

- Tài khoản được tạo

3. Ước lượng độ phức tạp cho từng task

| Task | Ước lượng | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế UI | S | Chỉ cần tạo form, không phức tạp |
| Validation client | S | kiểm tra đơn giản |
| API đăng ký | M | Cần xử lý, mã hóa mật khẩu |
| Validation server | S | Kiểm tra tồn tại email, xử lý lỗi |
| Lưu dữ liệu DB | S | Insert DB, tạo bảng đơn giản |
| Gửi email xác thực | M | Cần dùng SMTP hoặc service gửi email |
| Thông báo kết quả | S | Hiển thị thông báo thành công/thất bại |