1. Sử dụng phương pháp ước lượng

User Story 1: Tạo công việc mới

- Vai trò: Người dùng

- Mục đích: Thêm các công việc mới

- Giải thích:
Người dùng có nhu cầu ghi chú lại các công việc cần làm, theo dõi tiến độ và quản lý danh sách nhiệm vụ hằng ngày.
Chức năng này bao gồm nhập tiêu đề, mô tả, ngày hết hạn và lưu vào hệ thống.

Planning Poker để đánh giá Story Point

| Tên thành viên | Điểm đánh giá Story Point |
| --- | --- |
| Đ1 | 3 |
| Đ2 | 3 |
| H | 5 |
| N | 8 |

➡ Điểm Story Point được chọn: 5

Lý do chọn 5 điểm:

- Thành viên “H” và “N” cho rằng chức năng có độ phức tạp trung bình:
gồm form nhập liệu, kiểm tra hợp lệ, xử lý API và cập nhật database.

- Hai thành viên Đ1 và Đ2 đánh giá thấp hơn vì nghĩ chức năng tương đối đơn giản.

- Sau thảo luận, nhóm thống nhất chọn mức 5 SP – mức trung bình phù hợp với độ phức tạp thực tế.

User Story 2: Tìm kiếm công việc

- Vai trò: Người dùng

- Mục đích: Tìm kiếm thông tin theo từ khóa

- Giải thích:
Khi danh sách công việc lớn, việc tìm nhanh theo từ khóa giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao trải nghiệm người dùng.
Chức năng yêu cầu xử lý lọc dữ liệu theo tên, trạng thái hoặc mô tả.

Planning Poker để đánh giá Story Point

| Tên thành viên | Điểm đánh giá Story Point |
| --- | --- |
| Đ1 | 3 |
| Đ2 | 3 |
| H | 5 |
| N | 8 |

➡ Điểm Story Point được chọn: 5

Lý do chọn 5 điểm:

- Thành viên N đánh giá 8 vì nghĩ cần xử lý nhiều trường, tối ưu tìm kiếm.

- H đánh giá 5 vì cho rằng thuật toán không quá phức tạp chỉ cần filter local hoặc truy vấn DB.

- Hai thành viên Đ1 và Đ2 đánh giá 3 vì xem đây là chức năng đơn giản.

- Sau khi thảo luận về số lượng dữ liệu có thể lớn và xử lý tìm kiếm cần tối ưu, nhóm thống nhất chọn 5 SP.

2. Lập kế hoạch Sprint

Danh sách User Stories hiện có:

| STT | User Story | Điểm SP |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tạo công việc mới | 5 SP |
| 2 | Tìm kiếm công việc | 5 SP |

Mẫu Sprint Backlog

Sprint Goal:

Hoàn thiện các chức năng cốt lõi cho phép người dùng tạo và tìm kiếm công việc trong hệ thống.

Sprint Backlog

| User Story | Tasks chính | SP |
| --- | --- | --- |
| Tạo công việc mới | - Thiết kế form nhập liệu - Validate dữ liệu - API tạo công việc - Lưu dữ liệu vào DB - UI/UX cập nhật trạng thái tạo thành công | 5 |
| Tìm kiếm công việc | - Thiết kế input search - Xây dựng logic filter - API search (nếu server-side) - Hiển thị kết quả tìm kiếm | 5 |