Sprint Planning Report

1. Sprint Goal

Hoàn thành các tính năng cốt lõi của quy trình mua sắm gồm: Tìm kiếm sản phẩm, xem chi tiết sản phẩm và tích hợp phương thức thanh toán.

2. User Stories được chọn cho Sprint

- US1: Là khách hàng, tôi muốn tìm kiếm sản phẩm theo tên để tìm sản phẩm nhanh hơn.

- US2: Là khách hàng, tôi muốn xem chi tiết sản phẩm để đưa ra quyết định mua hàng.

- US3: Là khách hàng, tôi muốn thanh toán bằng ví điện tử để tiện lợi hơn trong giao dịch.

3. Sprint Backlog

US1: Tìm kiếm sản phẩm

• Xây dựng giao diện tìm kiếm – Phân công: Dev 1 – Ước lượng: 16 giờ

• Kết nối database để tìm kiếm sản phẩm – Phân công: Dev 2 – Ước lượng: 12 giờ

• Tạo bộ lọc theo danh mục – Phân công: Dev 3 – Ước lượng: 10 giờ

US2: Xem chi tiết sản phẩm

• Tạo trang chi tiết sản phẩm – Phân công: Dev 1 – Ước lượng: 12 giờ

• API lấy thông tin sản phẩm – Phân công: Dev 4 – Ước lượng: 10 giờ

• Hiển thị đánh giá sản phẩm – Phân công: Dev 3 – Ước lượng: 8 giờ

US3: Thanh toán ví điện tử

• Tích hợp cổng thanh toán – Phân công: Dev 2 – Ước lượng: 16 giờ

• Thiết kế giao diện thanh toán – Phân công: Dev 1 – Ước lượng: 10 giờ

• Kiểm tra và xử lý lỗi thanh toán – Phân công: Dev 4 – Ước lượng: 12 giờ

4. Đảm bảo tính khả thi

Tổng khối lượng công việc phù hợp với 4 lập trình viên trong 2 tuần Sprint. Mỗi công việc đã được ước lượng và phân chia rõ ràng. Sprint Backlog đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn.