Mua sắm trực tuyến

- Các sprint có trong hệ thống

| Tên sprint | Độ ưu tiên | Thời gian |
| --- | --- | --- |
| Đăng kí, đăng nhập | 1 | 1 tuần |
| Xóa danh sách sản phẩm | 2 | 2 tuần |
| Thêm vào giỏ hàng | 3 | 3 tuần |

- Chọn sprint xem danh sách sản phẩm

| Công việc | Mô tả chi tiết | Team | Thành viên |
| --- | --- | --- | --- |
| Giao diện DSSP | Hiển thị chi tiết danh sách sản phẩm | FE | A |
| Tìm kiếm SP | Khách hàng tìm kiếm sản phẩm | FE | A |
| Lọc danh sách sản phẩm | Khách hàng lọc sản phẩm theo danh sách, từ khóa | FE | B |
| API trả về danh sách sản phẩm | Viết API => DSSP | BA | C |

- Daily: Tổ chức họp sáng vào lúc 8h15’

- Sprint review

  - Các công việc hoàn thành

    - Giao diện đăng nhập, đăng ký

    - Giao diện tìm kiếm sản phẩm

    - Giao diên DSSP

    - Giao diện lọc danh sách sản phẩm

    - Thêm được sản phẩm vào giỏ

  - Các công việc chưa hoàn thành

    - Chưa tìm kiếm được theo danh mục

    - Chưa xóa được sản phẩm