| Thành viên | Hôm qua làm gì | Hôm nay làm gì | Trở ngại | Hướng giải quyết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hoàn thành API đăng nhập và phân quyền. | Tích hợp API đăng nhập với frontend. | Không có. | Tiếp tục theo kế hoạch, đảm bảo có tài liệu API rõ ràng cho frontend. |
| 2 | Làm xong logic xử lý giỏ hàng. | Viết unit test cho module giỏ hàng. | Không có. | Không cần hỗ trợ thêm, tập trung đảm bảo độ bao phủ test cao. |
| 3 | Viết API tìm kiếm sản phẩm. | Tối ưu tốc độ truy vấn. | Tốc độ truy vấn sản phẩm chậm khi dữ liệu lớn. | Hỗ trợ làm việc với DBA để thêm index và tối ưu câu truy vấn. |
| 4 | Tích hợp API thanh toán với hệ thống thử nghiệm. | Hoàn tất xử lý callback thanh toán. | API thanh toán trả về lỗi 500 không rõ nguyên nhân. | Liên hệ nhóm API Payment để kiểm tra log, tạo ticket xử lý ưu tiên. |
| 5 | Hoàn thành module quản lý đơn hàng. | Kiểm thử API và xử lý lỗi trả về. | Đôi lúc kết nối giữa hai service bị timeout. | Kiểm tra cấu hình timeout, đề xuất dùng retry hoặc circuit breaker. |