SPRINT RETROSPECTIVE REPORT

1. Những điều làm tốt trong Sprint

- Nhóm đã hoàn thành toàn bộ các User Story theo đúng mục tiêu của Sprint.

- Chất lượng code ổn định, số lượng bug thấp trong quá trình kiểm thử.

- Daily Scrum diễn ra đúng giờ, giúp cập nhật tiến độ hiệu quả.

- Các thành viên hỗ trợ nhau tốt khi gặp khó khăn.

- Product Owner phản hồi nhanh chóng các thắc mắc liên quan đến yêu cầu.

2. Những điều cần cải thiện

- Một số thành viên gặp khó khăn kỹ thuật nhưng không chia sẻ sớm.

- Giao tiếp giữa Dev Frontend và Backend chưa trơn tru, dẫn đến chậm tích hợp API.

- Quy trình review code còn chậm, có PR chờ quá lâu.

- Vẫn còn task phụ thuộc nhau nhưng chưa được làm rõ trong Sprint Planning.

- Chưa sử dụng hiệu quả các công cụ quản lý công việc.

- Một vài bug phát hiện muộn do chưa test đầy đủ ngay khi hoàn thành task.

3. Đề xuất cải tiến cho Sprint tiếp theo

Về giao tiếp & phối hợp

- Tạo kênh giao tiếp nhóm riêng để xử lý các vấn đề khẩn cấp.

- Tổ chức buổi đánh giá tiến độ và xử lý phụ thuộc.

- Khuyến khích thành viên chủ động thông báo khi gặp cản trở (blocker).

Về quy trình làm việc

- Rà soát phụ thuộc giữa các task ngay từ Sprint Planning.

- Sử dụng board Kanban và cập nhật tiến độ hằng ngày.

- Áp dụng Pair Programming cho các task phức tạp.

Về kỹ thuật & chất lượng sản phẩm

- Cho Tester tham gia từ đầu để hiểu rõ yêu cầu và chuẩn bị test case.

- Viết unit test cho các module quan trọng.

- Cải thiện logging và error monitoring để giảm thời gian xử lý bug.