Lên kichj bản daily scrum

- Thời gian họp: 8h – 8h15

- Địa điểm: khu làm việc dự án

- Các thành viên

| Team | Thành viên |
| --- | --- |
| Dev | Đ1 |
| Design | Đ2 |
| QA | H |
| PO | N |

- Bắt đầu cuộc họp

| Thành viên | Hôm qua làm gì | Hôm nay làm gì | Có khó khăn gì | Giải pháp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đ1 | Hoàn thành chức năng đăng ký tài khoản | Bắt đầu tích hợp API đăng nhập | API trả về lỗi 500 | Sau họp làm việc với PO & Backend để kiểm tra |
| Đ2 | Hoàn thiện UI màn hình trang chủ | Thiết kế giao diện màn hình hồ sơ người dùng | Chưa nhận đủ yêu cầu chi tiết | PO cung cấp thêm tài liệu sau cuộc họp |
| H | Viết test case cho chức năng đăng ký | Bắt đầu test chức năng đăng ký | Không truy cập được bản build mới | Dev Đ1 hỗ trợ tạo build mới ngay sau họp |
| N | Xác nhận backlog ưu tiên cho Sprint | Review UI mới từ Design | Bị chậm thông tin về flow hồ sơ người dùng | Sẽ họp nhanh 10 phút với Design để làm rõ yêu cầu |

- Kết thúc cuộc họp: cảm ơn các thành viên đã tham gia