| Hạng mục | Dấu hiệu | Nguyên nhân gốc rễ | Hậu quả nếu không xử lý |
| --- | --- | --- | --- |
| Daily Scrum | Họp 18–22 phút, mọi người trả lời chung chung, không nhắc ưu tiên task | Chưa rõ format họp, chưa hiểu mục tiêu Daily Scrum | Không kịp phát hiện task đang trễ, Sprint Goal khó đạt |
| Kanban | In Progress = 5, Done = 0, một số task kéo dài >1 ngày | WIP không giới hạn, team làm nhiều task cùng lúc | Flow bị nghẽn, không có task hoàn tất, giảm động lực |
| Burndown | Story Points giảm chậm (10→9→9) | Task đang làm chưa hoàn thành, task phụ sinh ngoài kế hoạch | Sprint goal có nguy cơ không đạt, PO mất niềm tin |
| Sprint Goal | Thành viên không nhắc tới khi Daily Scrum | Thiếu tập trung, ưu tiên chưa rõ ràng | Không hoàn thành các tính năng chính đúng hạn |
| Phối hợp Dev–QA–PO | QA chưa test được vì form/API chưa sẵn sàng | Thiếu trao đổi, yêu cầu chưa rõ ràng | Chuỗi giá trị bị chậm, test không kịp, rủi ro bug |

Kế hoạch 24h

| Thời điểm | Hành động của Scrum Master | Mục tiêu |
| --- | --- | --- |
| Trong Daily Scrum | - Nhắc lại Sprint Goal- Yêu cầu trả lời 3 câu hỏi chuẩn: hôm qua, hôm nay, trở ngại- Kiểm soát In Progress ≤ 3- Ghi nhận impediments nhưng không giải quyết ngay | Tăng minh bạch, phát hiện task bị trễ, giữ focus Sprint Goal |
| Sau Daily Scrum | - Làm việc riêng với Dev đang bị block- Hỗ trợ PO làm rõ yêu cầu API/UI- Kéo các task bị nghẽn về To Do- Tổ chức Quick Sync 20–30 phút Dev–QA | Khơi lại flow, giúp task hoàn thành, đẩy nhanh tiến độ |
| Phối hợp PO–Dev–QA | - PO giải thích chi tiết yêu cầu- Dev chia nhỏ task, phối hợp pair-program nếu cần- QA test ngay khi có build | Đảm bảo luồng UI–API–QA trơn tru, test sớm |

Bảng daily scrum mẫu

| Thành viên | Hôm qua | Hôm nay | Trở ngại |
| --- | --- | --- | --- |
| Dev 1 | Chuẩn bị layout form đăng ký | Hoàn thiện form cơ bản + gửi QA | Chờ API endpoint từ Dev 2 |
| Dev 2 | Viết API đăng ký người dùng | Hoàn thiện validate form + gửi Dev 1 | Chưa có mô tả chi tiết trường “mật khẩu mạnh” từ PO |
| Dev 3 | Chuẩn bị test case form | Test form khi Dev 1 + Dev 2 xong | Không |
| QA | Tạo checklist kiểm thử | Test form + API khi build sẵn | Chưa có task Ready for Test |
| Scrum Master | Ghi nhận impediments, nhắc Sprint Goal |  |  |

Kanban + burndown đề xuất

| Nội dung | Thiết kế đề xuất | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Kanban – WIP Limit | In Progress ≤ 3 | Giảm nghẽn, buộc team hoàn thành task trước khi kéo task mới |
| Task kéo về To Do | Task chưa làm hoặc bị block | Làm sạch bảng, tập trung đúng ưu tiên |
| Nguyên tắc mới | Hoàn thành task nhỏ → QA test sớm → Không kéo task mới khi chưa Done | Duy trì flow liên tục, giảm backlog tồn |
| Burndown lý tưởng | 9 AM: 10 SP, 11 AM: 8 SP, 1 PM: 6 SP, 3 PM: 4 SP, 5 PM: 0 SP | Giảm đều → phát hiện lỗi sớm → Sprint Goal chắc chắn đạt |
| Lợi ích | Minh bạch, dễ kiểm soát tiến độ, tránh dồn việc | Đảm bảo hoàn thành tính năng chính trong 1 ngày Sprint |