- Nghĩa là nhóm đã hoàn thành 40 SP sau 5 ngày, trung bình 10 SP/ngày.

- 5 ngày = khoảng 1/3 Sprint (nếu Sprint 10 ngày làm việc)

- 40% công việc đã hoàn thành, tiến độ phù hợp trong 2 tuần

Hành động khuyến nghị:

- Tiếp tục Daily Scrum đúng thời gian

- Theo dõi trở ngại hàng ngày

- Đảm bảo Product Backlog không thay đổi đột ngột

- Khuyến khích Dev chia nhỏ task để hoàn thành đều

- Mục tiêu Sprint hoàn toàn có khả năng hoàn thành đúng hạn