- Thời gian họp: 8h – 8h15

- Địa điểm: khu làm việc dự án

- Các thành viên

| Team | Thành viên |
| --- | --- |
| Dev | Đ1 |
| Design | Đ2 |
| QA | H |
| PO | N |

- Bắt đầu họp:

| Thành viên | Hôm qua đã làm gì? | Hôm nay sẽ làm gì? | Vấn đề | Giải pháp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đ1 | Hoàn thành đăng nhập, đăng ký | Validate dữ liệu | API phản hồi chậm trên môi trường staging | Scrum Master sắp xếp Dev A làm việc với Backend ngay sau họp để tối ưu API |
| Đ2 | Thiết kế giao diện màn hình Profile | Lập trình chức năng chỉnh sửa thông tin người dùng | Chưa nhận dữ liệu mẫu từ PO | PO cung cấp dữ liệu trước 11h; nếu chậm, Dev B sẽ tạm chuyển sang task UI khác |

- Để tránh daily scrum kéo dài, cần:

  - Tập trung vào 3 câu hỏi cốt lõi, không chi tiết kỹ thuật, vòng vo

  - Không giải quyết vấn đề ngay trong cuộc họp, chỉ cập nhật tiến độ

  - Giới hạn thời gian phát biểu cho mỗi thành viên, tránh mất thời gin người khác

  - Bám sát sprint goal

  - Chủ động chuẩn bị trước khi cuộc họp bắt đầu

- Vai trò của scrum master

| Trách nhiệm | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| Điều phối | Giữ họp đúng thời gian – đúng quy trình |
| Bảo vệ Sprint Goal | Không để nhóm lệch hướng |
| Loại bỏ trở ngại | Đảm bảo nhóm có thể làm việc hiệu quả |
| Khuyến khích tự tổ chức | Không làm thay – chỉ hỗ trợ |