Ngày 6, nhóm gặp vấn đề về thiếu tài nguyên:

- Một Dev nghỉ

- QA chưa có môi trường test

- Block kỹ thuật chưa gỡ được

- Kết quả: Không hoàn thành được lượng công việc dự kiến

Hành động điều chỉnh

| Vấn đề | Giải pháp |
| --- | --- |
| Dev nghỉ ốm | Tạm chia lại công việc, tăng pair programming |
| Block kỹ thuật | Scrum Master tổ chức follow-up 15 phút với chuyên gia để gỡ |
| QA chưa có môi trường | Dev hỗ trợ build/test environment sớm trong ngày |