| To Do | In Progress | Done |
| --- | --- | --- |
| 5. Bảo mật | 2. Thiết kế Database | 1. Thiết kế UI |
| 6. Tối ưu hiệu năng | 3. Phát triển API |  |
| 7. Reminder | 4. Đăng nhập |  |
| 8. Kiểm thử UI |  |  |

Lý do giới hạn WIP quan trọng:

| Lợi ích | Giải thích |
| --- | --- |
| Tập trung | Dev tập trung hoàn thành việc hiện tại thay vì làm dở quá nhiều task |
| Giảm tắc nghẽn | Dễ phát hiện bottleneck khi cột In Progress bị đầy |
| Tăng chất lượng | Ít chuyển đổi ngữ cảnh → ít lỗi hơn |
| Tăng tốc độ hoàn thành | Hoàn thành 1 việc trước khi bắt đầu việc tiếp theo |

MÔ PHỎNG QUÁ TẢI

| To Do | In Progress | Done |
| --- | --- | --- |
| 7. Reminder | 2. Thiết kế Database | 1. Thiết kế UI |
| 8. Kiểm thử UI | 3. API |  |
| 9. Staging deploy | 4. Bảo mật |  |
|  | 5. Đăng nhập |  |

- Cách Scrum Master điều chỉnh Kanban Board

  - Dừng kéo thêm việc mới → Không ai được kéo thêm task vào To Do.

  - Daily Standup tập trung vào unblock

- Task nào gần hoàn thành nhất?

- Ai đang bị kẹt?

- Chúng ta có thể hỗ trợ nhau thế nào?

  - Chuyển nguồn lực để hoàn thành task đang dở

Vai trò Scrum Master trong tình huống này

- Giám sát giới hạn WIP

- Nhắc nhóm tuân thủ flow Kanban

- Giảm tắc nghẽn

- Thúc đẩy cộng tác thay vì làm việc đơn lẻ