KẾ HOẠCH DAILY SCRUM

Thời gian: 15 phút
Tần suất: Mỗi ngày trong Sprint
Địa điểm: Nơi làm project
Thời gian: 8h-8h15’
Các thành viên:

| Team | Thành viên |
| --- | --- |
| Dev | Đ1 |
| Design | Đ2 |
| QA | H |
| PO | N |

- Bắt đầu cuộc họp

| Thành viên | Hôm qua làm gì | Hôm nay làm gì | Có khó khăn gì | Giải pháp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đ1 | Hoàn thành chức năng đăng ký tài khoản | Bắt đầu tích hợp API đăng nhập | API trả về lỗi 500 | Sau họp làm việc với PO & Backend để kiểm tra |
| Đ2 | Hoàn thiện UI màn hình trang chủ | Thiết kế giao diện màn hình hồ sơ người dùng | Chưa nhận đủ yêu cầu chi tiết | PO cung cấp thêm tài liệu sau cuộc họp |
| H | Viết test case cho chức năng đăng ký | Bắt đầu test chức năng đăng ký | Không truy cập được bản build mới | Dev Đ1 hỗ trợ tạo build mới ngay sau họp |
| N | Xác nhận backlog ưu tiên cho Sprint | Review UI mới từ Design | Bị chậm thông tin về flow hồ sơ người dùng | Sẽ họp nhanh 10 phút với Design để làm rõ yêu cầu |

Yếu tố giúp Daily Scrum hiệu quả

| Yếu tố | Giải thích |
| --- | --- |
| Kỷ luật thời gian | Không kéo dài quá 15 phút |
| Tập trung Sprint Goal | Mọi chia sẻ hướng đến mục tiêu Sprint |
| Minh bạch tiến độ | Tất cả đều nhìn thấy công việc đang diễn ra |
| Phát hiện sớm trở ngại | Giúp hành động kịp thời |
| Tinh thần tự quản | Nhóm chủ động lập kế hoạch mỗi ngày |
| Có bảng theo dõi | Giúp nhìn tiến độ trực quan |

Burndown chart:

Kanban board:

| To Do | In Progress | Code Review | Done |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế UI | Phát triển API tạo công việc mới | Phát triển giao diện tạo công việc mới | Thiết kế UI đăng nhập |
| Phân tích API tạo công việc mới | Xây dựng chức năng đánh dấu hoàn thành | Chức năng xóa công việc | API đăng nhập |
| Thiết kế biểu tượng ưu tiên công việc | Tích hợp đăng nhập người dùng |  |  |

Vai trò của scrum master

| Hành động của Scrum Master | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| Nhắc nhở bắt đầu & kết thúc đúng 15 phút | Giữ kỷ luật thời gian |
| Giữ nhóm tập trung vào Sprint Goal | Tránh lan man, báo cáo dài dòng |
| Không biến Daily Scrum thành báo cáo cho Scrum Master | Đảm bảo nhóm tự quản |
| Ghi nhận trở ngại | Không giải quyết trong cuộc họp |
| Tổ chức thảo luận sau cuộc họp nếu cần | Tránh kéo dài Daily Scrum |
| Hỗ trợ minh bạch bằng Board/Burndown | Giúp nhóm thấy tiến độ thực tế |
| Khuyến khích tất cả thành viên tham gia | Không để 1–2 người nói suốt |