| To Do | In Progress | Done |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện form đăng ký |  |  |
| Kết nối API đăng ký |  |  |
| Kiểm thử form đăng ký |  |  |

Ước lượng từng task:

| Task | Story Point |
| --- | --- |
| Thiết kế giao diện form đăng ký | 3 |
| Kết nối API đăng ký | 5 |
| Kiểm thử form đăng ký | 2 |

Lên kichj bản daily scrum

- Thời gian họp: 8h – 8h15

- Địa điểm: khu làm việc dự án

- Các thành viên

| Team | Thành viên |
| --- | --- |
| Dev | Đ1 |
| Design | Đ2 |
| QA | H |
| PO | N |

- Bắt đầu cuộc họp

| Thành viên | Hôm qua làm gì | Hôm nay làm gì | Có khó khăn gì | Giải pháp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đ1 | Hoàn thành chức năng đăng ký tài khoản | Bắt đầu tích hợp API đăng nhập | API trả về lỗi 500 | Sau họp làm việc với PO & Backend để kiểm tra |
| Đ2 | Hoàn thiện UI màn hình trang chủ | Thiết kế giao diện màn hình hồ sơ người dùng | Chưa nhận đủ yêu cầu chi tiết | PO cung cấp thêm tài liệu sau cuộc họp |
| H | Viết test case cho chức năng đăng ký | Bắt đầu test chức năng đăng ký | Không truy cập được bản build mới | Dev Đ1 hỗ trợ tạo build mới ngay sau họp |
| N | Xác nhận backlog ưu tiên cho Sprint | Review UI mới từ Design | Bị chậm thông tin về flow hồ sơ người dùng | Sẽ họp nhanh 10 phút với Design để làm rõ yêu cầu |

Vai trò của Scrum Master trong Sprint 1 ngày

- Theo dõi tiến độ: Giám sát Kanban Board và burndown chart để đảm bảo các task được kéo từ To Do → In Progress → Done đúng thời gian.

- Điều phối Daily Scrum: Tổ chức họp sáng, đặt 3 câu hỏi chuẩn để mọi thành viên nắm rõ công việc của nhau, phát hiện sớm trở ngại.

- Loại bỏ cản trở: Hỗ trợ nhóm giải quyết vấn đề phát sinh, ví dụ chờ thông tin API, lỗi test, hay xung đột task.

- Đảm bảo mục tiêu Sprint: Giúp nhóm tập trung vào các task quan trọng, tránh lan man, đảm bảo tất cả Story Points hoàn thành trong ngày.

- Báo cáo nhanh: Cập nhật tình hình cho Product Owner hoặc các bên liên quan nếu cần, giữ Sprint minh bạch và có trách nhiệm.