Phân tích vấn đề

| Vấn đề | Dấu hiệu | Nguyên nhân có thể | Rủi ro nếu không xử lý |
| --- | --- | --- | --- |
| Task không được kéo nhanh | Nhiều task vẫn ở To Do cuối ngày | Team chưa ưu tiên đúng thứ tự, hoặc chưa rõ task quan trọng | Sprint không hoàn thành kịp hạn, khách hàng/PO thất vọng |
| Thiếu tương tác trong Daily Scrum | Thành viên trả lời rất ngắn hoặc im lặng | Không hiểu mục tiêu chia sẻ thông tin, hoặc sợ bị phê bình | Không phát hiện sớm vấn đề, blocker tồn đọng |
| Test bị trễ | Test case chưa thực hiện trong ngày | Dev chưa bàn giao task hoàn thiện, chưa có môi trường test sẵn sàng | Bug tồn tại, chất lượng sản phẩm giảm |
| Tốc độ giảm Story Point không đều | Burndown đi xuống chậm hoặc nhảy vọt | ước lượng chưa chính xác, task phát sinh ngoài kế hoạch | Sprint goal có thể không đạt, team mất kiểm soát |

Đề xuất của scrum master

| Vấn đề | Scrum Master nên làm | Cần hỗ trợ ai | Khi nào | Giải pháp đúng tinh thần Scrum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Task không kéo nhanh | Hướng dẫn team ưu tiên backlog, xác định task quan trọng, đảm bảo focus | Toàn team | Ngay khi lập Sprint hoặc trong Daily | Khuyến khích tự quyết định task quan trọng, inspect/adapt |
| Thiếu tương tác trong Daily Scrum | Đặt câu hỏi mở, khuyến khích chia sẻ tiến độ và vấn đề, tạo môi trường an toàn | Dev, QA | Ngay trong Daily | Tạo văn hóa minh bạch, chia sẻ vấn đề sớm |
| Test bị trễ | Đảm bảo Dev hoàn thiện task và cung cấp môi trường test | Dev, QA | Trong ngày Sprint | Remove blocker, giúp QA có dữ liệu và môi trường test sẵn |
| Burndown giảm không đều | Hướng dẫn ước lượng chính xác, ghi chú task hoàn thành | Toàn team | Theo dõi liên tục trong Sprint | Giúp team kiểm soát công việc, giảm rủi ro trễ hạn |

Mô phỏng daily scrum

| Người phát biểu | Nội dung |
| --- | --- |
| Đ1 | Bắt đầu 10–15 phút, trả lời: Hôm qua đã chuẩn bị gì, hôm nay làm gì, vấn đề gì cần hỗ trợ |
| Đ2 | i. Hôm qua đọc tài liệu yêu cầu form đăng ký; ii. Hôm nay sẽ lên layout form cơ bản; iii. Vấn đề: cần xác nhận yêu cầu validation với PO |
| H | i. Hôm qua chuẩn bị kết nối API; ii. Hôm nay triển khai API; iii. Vấn đề: chưa test được vì Dev A chưa xong layout |
| N | i. Hôm qua tạo danh sách test case; ii. Hôm nay sẽ thực hiện test sau khi form sẵn sàng; iii. Vấn đề: chờ Dev hoàn tất form và API |